Listes de chantiers

Corvee d'ouverture printaniere  --  Camp Bruchesi  --  Samedi 9 mai 2026

Legende des priorites

| A1 -- Entree du site | A2 -- Visible clients | B -- Operationnel |
| --- | --- | --- |

PRIORITE A1  --  Entree du site (commencer par ici)

| Cabane d'accueil / Camp de jour |  |
| --- | --- |
| Taches - Grattage murs ext. (bois nu) - Appret bois exterieur (obligatoire) - Peinture BLANCHE -- murs exterieurs - Peinture ROUGE METAL -- toiture de tole | Equipe 3-4 adultes Effort physique + hauteur Materiel - Grattoirs - Appret bois exterieur - Peinture blanche ext. - Peinture rouge a metal - Pinceaux / rouleaux / bacs - Echelle - Ruban a masquer ** Priorite absolue -- 1ere impression |

| Toilettes publiques (Bayou) |  |
| --- | --- |
| Taches - Grattage intensif (beaucoup d'ecaille) - Pressure washer - Peinture BLANCHE exterieure | Equipe 2-3 adultes Effort physique Materiel - Grattoirs - Pressure washer - Peinture blanche ext. - Pinceaux / rouleaux / bacs |

| Terrain entree -- Ratelage et plates-bandes |  |
| --- | --- |
| Taches - Ratelage feuilles autour de l'accueil - Nettoyage plates-bandes stationnement - Ratelage sentier du ruisseau - Mise en sacs compostables | Equipe 4-6 personnes Familles et enfants bienvenus! Materiel - Rateaux a feuilles (5.99$ @ Rona) - Gants - Grands sacs compostables - Brouette |

| Balayage asphalte -- Abrasifs d'hiver |  |
| --- | --- |
| Taches - Balayage mecanique surfaces asphaltees - Ramassage sable et abrasifs d'hiver - Stationnement + chemins + zones d'acces | Equipe 2-4 personnes Familles et enfants bienvenus! Materiel - Balai mecanique (au camp) - Balais larges - Pelles - Grands sacs |

| Cloture de bois -- Ruisseau et Maison du lac |  |
| --- | --- |
| Taches - Installation poteaux 4x4 cedre - Pose planches 2x4 - Peinture BLANCHE de la cloture | Equipe 3-4 adultes Construction / outils requis Materiel - 4x4 cedre x13 - 2x4 x36 - Vis exterieures - Visseuse - Niveau - Scie - Peinture blanche |

PRIORITE A2  --  Visible par les clients

| Amiraute -- Murs exterieurs |  |
| --- | --- |
| Taches - Grattage intensif (beaucoup d'ecaille) - Pressure washer - Peinture BLANCHE exterieure - Travail en hauteur (sections sup.) | Equipe 5-6 adultes GROS PROJET -- hauteur + effort Materiel - Grattoirs - Pressure washer - Echafaud - Peinture blanche ext. - Rouleaux longs - Ruban a masquer ** Minimum demi-journee |

| Petit Bob -- Toiture de tole |  |
| --- | --- |
| Taches - Peinture ROUGE METAL -- toiture de tole | Equipe 2-3 adultes Travail en hauteur Materiel - Peinture rouge a metal - Pinceaux / rouleaux - Echelle |

| Balcons Wigwam et Kibbutz |  |
| --- | --- |
| Taches - Proteger surfaces adjacentes - Peinture GRISE des deux balcons | Equipe 3-4 adultes Peinture exterieure Materiel - Peinture grise ext. - Pinceaux / rouleaux - Ruban a masquer |

| Fourmilliere -- Portes et cadrage |  |
| --- | --- |
| Taches - Poncage leger portes - ROUGE BOIS -- portes exterieures - BLANC -- cadrage et portes interieures | Equipe 2-3 adultes Peinture ext. et int. Materiel - Peinture rouge pour bois - Peinture blanche int. - Papier sable - Pinceaux - Ruban |

| Cafeteria -- Portes |  |
| --- | --- |
| Taches - Peinture exterieure des portes - Peinture interieure des portes | Equipe 1-2 adultes Peinture Materiel - Peinture (couleur a confirmer) - Pinceaux - Ruban a masquer |

PRIORITE B  --  Operationnel (si le temps le permet)

| Mise a l'eau des quais |  |
| --- | --- |
| Taches - Installation et mise en place des quais | Equipe 4-6 adultes Effort physique Materiel - Equipement standard |

| Cafeteria -- Recurage du plancher |  |
| --- | --- |
| Taches - Recurage complet a la recureuse | Equipe 1-2 adultes Materiel - Recureuse (louee) - Produit nettoyage ** Louer vendredi matin! |

| Dortoirs -- Montage des nouveaux lits |  |
| --- | --- |
| Taches - Assembler et visser cadres selon instructions - Monter tous les lits des dortoirs - Verifier solidite de chaque lit | Equipe 2-4 personnes A l'aise avec une drill Materiel - Drill / visseuse - Instructions d'assemblage - Cles allen fournies |

| Jardins -- Ouverture de saison |  |
| --- | --- |
| Taches - Retirer toiles d'occultation - Amendements de sol - Rotoculteur - Drips lines + geotextiles - Planches tomates (serre) | Equipe 2-3 personnes Experience jardinage Materiel - Rotoculteur - Drips lines - Geotextiles - Amendements - Outils |

| Tentes prospecteurs -- Campement scout |  |
| --- | --- |
| Taches - Monter structures ext. tentes prospecteurs | Equipe 2-4 adultes Materiel - Structures (sur place) |

| Conteneur 40 verges |  |
| --- | --- |
| Taches - Vider contenu du trailer dans le conteneur | Equipe 3-4 adultes Effort physique Materiel - Conteneur (confirmer livraison) |

| Erabliere -- Fin du desentillage |  |
| --- | --- |
| Taches - Terminer le desentillage - Desinfection equipement | Equipe 2 personnes Specialise Materiel - Equipement desentillage - Alcool 70% |

| Sentiers -- Paillis (Kubota) |  |
| --- | --- |
| Taches - Epandre paillis sentiers endommages | Equipe 1-2 personnes Operateur Kubota Materiel - Kubota - Paillis |

| Cabane a sucre -- Trim de fenetres |  |
| --- | --- |
| Taches - Peinture ROUGE BOIS -- cadres fenetres ext. | Equipe 1-2 adultes Si le temps le permet Materiel - Peinture rouge bois - Pinceaux fins - Ruban ** Apres les priorites A seulement |

| Filet de tir a l'arc |  |
| --- | --- |
| Taches - Reparer / reinstaller le filet | Equipe 1-2 adultes Materiel - Materiel de reparation |

Liste d'achats  --  Vendredi 8 mai

Verifier le stock existant au camp avant d'acheter

Peinture -- BETONEL

| Article | Qte | Pour quel chantier |
| --- | --- | --- |
| Appret bois exterieur | 3 gal | Cabane accueil -- bois nu, OBLIGATOIRE |
| Peinture blanche exterieure | 18 gal | Cabane (3), Bayou (3), Amiraute (8), Cloture (2), Fourmilliere (2) |
| Peinture rouge A METAL | 4 gal | Toitures tole : cabane + Ptit Bob |
| Peinture rouge POUR BOIS | 2 gal | Portes Fourmilliere + trim cabane a sucre |
| Peinture grise exterieure | 4 gal | Balcons Wigwam + Kibbutz |
| Peinture portes cafeteria | 2 gal | Confirmer couleur avec Nicolas avant d'acheter |

Materiel de peinture -- RONA

| Article | Qte | Pour quel chantier |
| --- | --- | --- |
| Rouleaux 9" manchons | 15 | Grandes surfaces |
| Rouleaux 4" manchons | 8 | Details et balcons |
| Pinceaux 2" et 3" | 14 | Coupes et boiseries |
| Bacs a peinture | 14 |  |
| Ruban a masquer bleu | 20 rouleaux | Tous les chantiers |
| Feuilles de protection | 15 |  |
| Grattoirs | 10 | Bayou + Amiraute (beaucoup d'ecaille) |
| Papier sable grain 80 et 120 | 18 feuilles | Portes bois |

Terrain et construction -- RONA

| Article | Qte | Pour quel chantier |
| --- | --- | --- |
| Rateaux a feuilles | 10 (5.99$/ch) | Entree, plates-bandes, sentier ruisseau |
| Grands sacs compostables | 2 paquets | Feuilles et abrasifs |
| Pelles plates | 3 | Abrasifs sur asphalte |
| Poteaux 4x4 cedre (8 pi) | 13 | Cloture -- confirmer selon photo |
| Planches 2x4 (8 pi) | 36 | Rails cloture (3 rails x 90 pi) |
| Vis a bois ext. 3.5" et 2.5" | 5 boites | Cloture |

Locations urgentes -- appeler MAINTENANT

| Article | Qte | Pour quel chantier |
| --- | --- | --- |
| Pressure washer | 1 | Bayou + Amiraute |
| Recureuse a plancher | 1 | Cafeteria |
| Echafaud (12-16 pi) | 1 | Amiraute -- travail en hauteur |
| Rotoculteur | 1 | Ouverture des jardins |
| Balai mecanique | -- | Deja au camp |